**SPRINT REVIEW**

**Thông tin chung**

Sprint số: 1

Thời gian Sprint: 1 tuần

Thành viên tham gia: 5

**1. Mục tiêu Sprint**

* (Ghi mục tiêu ban đầu của Sprint theo Sprint Planning)

- Thiết kế giao diện cơ sở nền tảng và điều hướng.

**2. Công việc đã hoàn thành**

* (Danh sách các User Stories / Product Backlog Items đã hoàn thành, kèm link demo hoặc hình minh họa)
* SideBar Naviagation (Admin Interface)
* Giao diện trang DashBoard (Admin Interface)
* Giao diện Header (User Interface)
* Giao diện đăng ký / đăng nhập (User Interface)
* Giao diện trang Home (User Interface)
* Giao diện trang Genre (User Interface)
* Giao diện trang Ranking (User Interface)
* Giao diện sáng/tối (Admin Interface)

**3. Công việc chưa hoàn thành**

* (Liệt kê các mục chưa xong, lý do)
* Giao diện trang Library (User Interface)
* Giao diện trang Profile (User Interface)

**4. Cập nhật Product Backlog (nếu có)**

* (Điều chỉnh, thêm bớt yêu cầu cho Sprint sau)
* Gia hạn thời gian hoàn thành Giao diện trang Librry và Giao diện trang Profile

**5. Kết luận**

* Đánh giá Sprint so với mục tiêu (đạt/không đạt, vì sao).

Sprint 1 được đánh giá là **đạt mục tiêu**. Phần lớn các giao diện quan trọng của hệ thống đã được hoàn thành, bao gồm cả nền tảng điều hướng và các trang chính cho cả Admin và User. Tuy còn một số giao diện phụ (Library, Profile) chưa hoàn thiện, nhưng chúng không ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu Sprint ban đầu. Các công việc còn lại sẽ được chuyển sang Sprint tiếp theo để tiếp tục phát triển và hoàn thiện sản phẩm.