**SPRINT RETROSPECTIVE REPORT**

**Thông tin chung**

Sprint số: 2

Thời gian Sprint: 1 tuần

Thành viên tham gia: 5

**1. Điều gì đã làm tốt**

* Các thành viên hỗ trợ nhau phối hợp linh hoạt.
* Hoàn thành đúng công việc được giao.

**2. Điều gì chưa tốt**

* 1 số thành viên chưa hoàn thành công việc đúng thời hạn.

**3. Những cản trở gặp phải**

* Giới hạn thời gian trong quá trình hoàn thành công việc.

**4. Bài học rút ra**

* Các thành viên trong nhóm cần nên chủ động lắng nghe và góp ý trong công việc để cải thiện hiệu năng làm việc.

**5. Hành động cải tiến cho Sprint tiếp theo**

* Hoàn thành công việc đúng theo tiến trình được giao.
* Linh động hơn trong giao tiếp và hộp khi khi bàn về báo cáo.

**6. Nhận xét & Đánh giá thành viên**

| **Thành viên** | **Nhiệm vụ đảm nhận** | **Hoàn thành (%)** | **Điểm tự đánh giá** | **Nhận xét của nhóm** | **Điểm nhóm cho thành viên** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duy | Tìm kiếm và lọc Genres  Tìm kiếm và lọc Tags | 100% | 10 |  | 100 |
| Hiến | Xem chi tiết thể loại Genres.  Xem chi tiết thể loại Tags. | 50% | 10 |  | 50 |
| T.Khang | CRUD Genres  CRUD Tags  CRUD Tiểu thuyết  Phân trang Genres  Phân trang Tags | 100% | 10 |  | 100 |
| P.Khang | Giao diện trang BookMark.  Banner tiểu | 50% | 10 |  | 50 |
| Thương | Mua coin  Vô hiệu hóa/Kích hoạt thể loại Genres | 50% | 10 |  | 50 |