**SPRINT REVIEW**

**Thông tin chung**

Sprint số: 2

Thời gian Sprint: 1 tuần

Thành viên tham gia: 5

**1. Mục tiêu Sprint**

- Thiết kế các tính năng thêm sửa xóa cùng với các tính năng như tìm kiếm và phân trang.

**2. Công việc đã hoàn thành**

* CRUD Genres (Admin Interface)
* CRUD Tags (Admin Interface)
* CRUD Tiểu thuyết (Admin Interface)
* Phân trang Genres (Admin Interface)
* Phân trang Tags (Admin Interface)
* Tìm kiếm và lọc Genres (Admin Interface)
* Tìm kiếm và lọc Tags (Admin Interface)
* Xem chi tiết thể loại Genres (Admin Interface)
* Xem chi tiết thể loại Tags (Admin Interface)
* Mua coin (User Interface)
* Vô hiệu hóa/Kích hoạt Genres (Admin Interface)
* Giao diện trang BookMark (User Interface)
* Banner tiểu thuyết (User Interface)

**3. Công việc chưa hoàn thành**

* Giao diện trang BookMark (User Interface)
* Banner tiểu thuyết (User Interface)
* Vô hiệu hóa/Kích hoạt Genres (Admin Interface)
* Xem chi tiết thể loại Genres (Admin Interface)
* Xem chi tiết thể loại Tags (Admin Interface)

**4. Cập nhật Product Backlog (nếu có)**

* Gia hạn thời gian hoàn thành cho các công việc chưa hoàn thành.

**5. Kết luận**

* Đánh giá Sprint so với mục tiêu (đạt/không đạt, vì sao).
* Sprint 2 được đánh giá là **đạt mục tiêu đề ra**.  
  Nhóm đã hoàn thành toàn bộ các chức năng chính trong phạm vi công việc của sprint, bao gồm các tính năng CRUD, phân trang, tìm kiếm và lọc dữ liệu cho phần **Admin web**, giúp hệ thống quản trị hoạt động ổn định và đầy đủ hơn. Một số hạng mục thuộc **web user** như giao diện trang BookMark, banner tiểu thuyết và chức năng vô hiệu hóa/kích hoạt thể loại vẫn chưa hoàn thiện, tuy nhiên đây là các tính năng **mở rộng không bắt buộc**, được giáo sư đánh giá là **không cần thiết trong giai đoạn hiện tại**. Nhóm sẽ xem xét bổ sung trong thời gian tới nếu tiến độ cho phép. Nhìn chung, tiến độ làm việc của nhóm ổn định, các thành viên phối hợp hiệu quả và đã hoàn thành tốt mục tiêu của Sprint 2 theo đúng kế hoạch.