**SPRINT REVIEW**

**Thông tin chung**

Sprint số: 3

Thời gian Sprint: 1 tuần

Thành viên tham gia: 5

**1. Mục tiêu Sprint**

- Thiết kế các tính năng thêm sửa xóa cùng với các tính năng như tìm kiếm và phân trang bên quản trị và các tính năng như thay đổi thông tin hoặc đề xuất tiểu thuyết cho người dùng.

**2. Công việc đã hoàn thành**

* Danh sách chương tiểu thuyết (Admin Interface)
* CRUD Chương (Admin Interface)
* Xem chi tiết Tiểu thuyết (Admin Interface)
* Slider hiển thị tiểu thuyết mới nhất (User Interface)
* Danh sách chương tiểu thuyết (Admin Interface)
* Tìm kiếm và lọc chương (Admin Interface)
* Tìm kiếm và lọc tiểu thuyết (Admin Interface)
* Cập nhật thông tin tài khoản (Admin Interface)
* Cập nhật avatar (Admin Interface)
* Vô hiệu hóa/Kích hoạt thể loại Tags (User Interface)
* Giao diện quản lý coin (Admin Interface)

**3. Công việc chưa hoàn thành**

* Đề xuất tiểu thuyết (User Interface)
* Thêm/Xóa bookmark (User Interface)

**4. Cập nhật Product Backlog (nếu có)**

* Gia hạn thời gian hoàn thành cho các công việc chưa hoàn thành.

**5. Kết luận**

* Đánh giá Sprint so với mục tiêu (đạt/không đạt, vì sao).
* **Sprint 3 được đánh giá là đạt mục tiêu đề ra.**
* Nhóm đã hoàn thành hầu hết các chức năng chính trong phạm vi công việc của sprint, bao gồm các tính năng **thêm, sửa, xóa (CRUD)**, **tìm kiếm**, **phân trang** và **lọc dữ liệu** trong phần **Admin Interface**, giúp hệ thống quản trị hoạt động ổn định, đầy đủ và thuận tiện hơn. Ngoài ra, nhóm cũng đã hoàn thiện các tính năng **cập nhật thông tin tài khoản**, **cập nhật avatar**, **giao diện quản lý coin**, và **slider hiển thị tiểu thuyết mới nhất** cho phần người dùng, góp phần nâng cao trải nghiệm sử dụng. Một số hạng mục như **đề xuất tiểu thuyết** và **thêm/xóa bookmark** ở phần **User Interface** vẫn chưa hoàn thiện do cần thêm thời gian để tối ưu và kiểm thử. Tuy nhiên, đây là các chức năng mở rộng, không ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu chính của Sprint 3, nên nhóm đã thống nhất **gia hạn thời gian thực hiện** trong Sprint tiếp theo. Nhìn chung, tiến độ làm việc của nhóm trong Sprint 3 **ổn định và hiệu quả**, các thành viên phối hợp tốt, đảm bảo đúng kế hoạch và chất lượng sản phẩm. Sprint 3 được xem là **hoàn thành đúng mục tiêu đề ra** và tạo nền tảng vững chắc cho các tính năng nâng cao trong giai đoạn tiếp theo.