**SPRINT RETROSPECTIVE REPORT**

**Thông tin chung**

Sprint số: 4

Thời gian Sprint: 1 tuần

Thành viên tham gia: 5

**1. Điều gì đã làm tốt**

* Các thành viên hỗ trợ nhau phối hợp linh hoạt.
* Hoàn thành đúng công việc được giao.

**2. Điều gì chưa tốt**

* 1 số thành viên chưa hoàn thành công việc đúng thời hạn.

**3. Những cản trở gặp phải**

* Giới hạn thời gian trong quá trình hoàn thành công việc.

**4. Bài học rút ra**

* Các thành viên trong nhóm cần nên chủ động lắng nghe và góp ý trong công việc để cải thiện hiệu năng làm việc.

**5. Hành động cải tiến cho Sprint tiếp theo**

* Hoàn thành công việc đúng theo tiến trình được giao.
* Linh động hơn trong giao tiếp và hộp khi khi bàn về báo cáo.

**6. Nhận xét & Đánh giá thành viên**

| **Thành viên** | **Nhiệm vụ đảm nhận** | **Hoàn thành (%)** | **Điểm tự đánh giá** | **Nhận xét của nhóm** | **Điểm nhóm cho thành viên** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duy | Thêm/Xóa/Sửa đánh giá. Tìm kiếm và lọc tài khoản. | 50% | 10 |  | 100 |
| Hiến | Thay đổi password. | 100% | 10 |  | 100 |
| T.Khang | Xem nội dung chương tiểu thuyết. Phân trang chương. Xem chi tiết tài khoản. Đọc tiểu thuyết. Đọc/Viết/Xóa/Sửa bình luận. | 100% | 10 |  | 100 |
| P.Khang | Thêm/Xóa Bookmark. Vô hiệu hóa/Tái kích hoạt tài khoản | 50% | 10 |  | 50 |
| Thương | Kích hoạt/Vô hiệu hóa PromoCode. Tìm kiếm và lọc PromoCode. Phân trang tài khoản. Chi tiết PromoCode Xem tổng số coin | 80% | 10 |  | 80 |