**SPRINT REVIEW**

**Thông tin chung**

Sprint số: 4

Thời gian Sprint: 1 tuần

Thành viên tham gia: 5

**1. Mục tiêu Sprint**

* Hoàn thiện và mở rộng các chức năng quản trị hệ thống, bao gồm các thao tác thêm, sửa, xóa (CRUD), tìm kiếm, lọc, và phân trang cho các đối tượng quản lý như tài khoản, chương, và mã khuyến mãi.
* Tăng cường trải nghiệm người dùng thông qua việc phát triển các tính năng đọc tiểu thuyết, quản lý bình luận, thay đổi mật khẩu, và xem chi tiết thông tin tài khoản.
* Chuẩn bị nền tảng cho các tính năng nâng cao trong giai đoạn tiếp theo, bao gồm đánh giá tiểu thuyết, quản lý bookmark, và theo dõi tổng số coin.

**2. Công việc đã hoàn thành**

* Xem nội dung chương tiểu thuyết (Admin/User Interface)
* Phân trang chương (Admin Interface)
* Kích hoạt/Vô hiệu hóa PromoCode (Admin Interface)
* Xem chi tiết tài khoản (Admin Interface)
* Đọc tiểu thuyết (Admin/User Interface)
* Đọc/Viết/Xóa/Sửa bình luận (User Interface)
* Tìm kiếm và lọc tài khoản (Admin Interface)
* Tìm kiếm và lọc PromoCode (Admin Interface)
* Phân trang tài khoản (Admin Interface)
* Vô hiệu hóa/Tái kích hoạt tài khoản (Admin Interface)
* Chi tiết PromoCode (Admin Interface)
* Thay đổi password (Admin Interface)

**3. Công việc chưa hoàn thành**

* Thêm/Xóa/Sửa đánh giá (Admin Interface)
* Thêm/Xóa bookmark (User Interface)
* Xem tổng số coin (Admin Interface)

**4. Cập nhật Product Backlog (nếu có)**

* Gia hạn thời gian hoàn thành cho các công việc chưa hoàn thành.

**5. Kết luận**

* Đánh giá Sprint so với mục tiêu (đạt/không đạt, vì sao).
* **Đánh giá Sprint:** Sprint 4 được đánh giá là **đạt mục tiêu đề ra**.
* **Tổng kết:** Trong Sprint 4, nhóm đã hoàn thành phần lớn các chức năng quan trọng trong phạm vi công việc, đặc biệt là các tính năng quản trị như **phân trang**, **tìm kiếm**, **lọc**, **xem chi tiết**, và **kích hoạt/vô hiệu hóa tài khoản hoặc mã khuyến mãi**. Các chức năng này giúp hệ thống quản trị trở nên trực quan, ổn định và thuận tiện hơn trong việc quản lý dữ liệu.  
  Ở phía người dùng, nhóm đã triển khai thành công các chức năng **đọc tiểu thuyết**, **quản lý bình luận**, và **thay đổi thông tin cá nhân**, góp phần hoàn thiện trải nghiệm người dùng cơ bản.
* **Công việc tồn đọng:** Một số tính năng nâng cao như **thêm/xóa/sửa đánh giá**, **quản lý bookmark**, và **xem tổng số coin** vẫn đang trong giai đoạn phát triển và cần thêm thời gian để tối ưu, kiểm thử trước khi tích hợp chính thức. Nhóm đã thống nhất gia hạn sang Sprint 5.
* **Đánh giá chung:** Tiến độ làm việc trong Sprint 4 ổn định, các thành viên phối hợp hiệu quả, và chất lượng sản phẩm được đảm bảo. Sprint này được xem là bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống quản trị và chuẩn bị nền tảng cho các tính năng mở rộng ở giai đoạn kế tiếp.