**SPRINT RETROSPECTIVE REPORT**

**Thông tin chung**

Sprint số: 5

Thời gian Sprint: 1 tuần

Thành viên tham gia: 5

**1. Điều gì đã làm tốt**

* Tinh thần hợp tác tốt, các thành viên sẵn sàng hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn.
* Một số thành viên (Thương, T.Khang) đã hoàn thành xuất sắc 100% nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng và tiến độ.
* Các chức năng cốt lõi như quản lý tài khoản, đọc tiểu thuyết và thay đổi mật khẩu đã được triển khai.

**2. Điều gì chưa tốt**

* Vẫn còn 3/5 thành viên (Duy, P.Khang, Hiến) chưa hoàn thành 100% khối lượng công việc đã đăng ký, ảnh hưởng đến tiến độ chung của Sprint.
* Việc quản lý thời gian và ước tính khối lượng công việc (estimation) cho các task có vẻ chưa thật sự chính xác, dẫn đến trễ hạn.

**3. Những cản trở gặp phải**

* Thời gian sprint 1 tuần khá ngắn cho một số tính năng phức tạp (như Đánh giá, Bookmark, lịch sử đọc, mua chương, nhập promocode,....).
* Các thành viên chưa hoàn thành task đã không thông báo sớm về các khó khăn gặp phải, khiến nhóm không kịp thời hỗ trợ.

**4. Bài học rút ra**

* Các thành viên trong nhóm cần nên chủ động lắng nghe và góp ý trong công việc để cải thiện hiệu năng làm việc.

**5. Hành động cải tiến cho Sprint tiếp theo**

* Các thành viên (đặc biệt là những người chưa hoàn thành 100%) cần chủ động quản lý thời gian và bám sát mục tiêu.
* Khi gặp trở ngại, cần chủ động báo cáo ngay lập tức để cả nhóm cùng tìm giải pháp, thay vì đợi đến cuối Sprint.
* Cần ước tính (estimate) công việc cẩn thận hơn ở Sprint Planning.

**6. Nhận xét & Đánh giá thành viên**

| **Thành viên** | **Nhiệm vụ đảm nhận** | **Hoàn thành (%)** | **Điểm tự đánh giá** | **Nhận xét của nhóm** | **Điểm nhóm cho thành viên** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duy | Thêm/Xóa/Sửa đánh giá. | 90% | 10 |  | 100 |
| Hiến | Lịch sử đọc | 0% |  |  |  |
| T.Khang | Phân trang tiểu thuyết.  Trang chi tiết tiểu thuyết.  CRUD thông tin tài khoản.  CRUD CoinPackage. CRUD PromoCode. Call API Tiểu thuyết. | 100% | 10 |  | 100 |
| P.Khang | Giao diện input PromoCode. | 0% | 10 |  | 0 |
| Thương | Nhập PromoCode. Mua chương.  Lịch sử Nạp coin. Giao diện input PromoCode.Call API Đăng ký, Đăng nhập. | 100% | 10 |  | 80 |