**Phân trang tiểu thuyếtSPRINT REVIEW**

**Thông tin chung**

Sprint số: 5

Thời gian Sprint: 1 tuần

Thành viên tham gia: 5

**1. Mục tiêu Sprint**

* Tập trung xây dựng và hoàn thiện các chức năng quản trị cốt lõi (Admin Interface), bao gồm việc triển khai đầy đủ các thao tác Thêm, Sửa, Xóa (CRUD) cho các module: Quản lý Tài khoản, Gói Coin (CoinPackage), và Mã khuyến mãi (PromoCode).
* Phát triển các tính năng cơ bản cho cả quản trị viên và người dùng liên quan đến quản lý tiểu thuyết, cụ thể là hoàn thiện trang Chi tiết tiểu thuyết (phía Admin) và triển khai chức năng Phân trang tiểu thuyết (cho cả Admin và User).
* Tích hợp các API back-end quan trọng cho hệ thống Admin, bao gồm API Đăng ký/Đăng nhập và API Tiểu thuyết, nhằm đảm bảo luồng dữ liệu và xác thực cho các chức năng quản trị.
* Bắt đầu phát triển các tính năng nâng cao cho người dùng và quản trị viên, bao gồm chức năng đánh giá tiểu thuyết và các trang lịch sử (lịch sử đọc, lịch sử nạp coin).

**2. Công việc đã hoàn thành**

* Phân trang tiểu thuyết (Admin Interface)
* Trang chi tiết tiểu thuyết (Admin/User Interface)
* Thêm/Xóa/Sửa/Cập nhật thông tin tài khoản (Admin Interface)
* Thêm/Xóa/Sửa/Cập nhật CoinPackage (Admin Interface)
* Thêm/Xóa/Sửa/Cập nhật PromoCode (Admin/User Interface)
* Call API Tiểu thuyết. (Admin Interface)
* Call API Đăng ký, Đăng nhập (Admin Interface)

**3. Công việc chưa hoàn thành**

* Nhập PromoCode (Admin Interface)
* Giao diện input PromoCode (Admin Interface)
* Lịch sử đọc (Admin Interface)
* Lịch sử Nạp coin (Admin Interface)
* Thêm/Xóa/Sửa đánh giá (User Interface)
* Mua chương.

**4. Cập nhật Product Backlog (nếu có)**

**Các hạng mục công việc chưa hoàn thành trong Sprint 5 sẽ được ưu tiên và chuyển sang Sprint kế tiếp (Sprint 6). Cụ thể:**

* **Hoàn thiện luồng chức năng áp dụng PromoCode (bao gồm Giao diện input và logic xử lý) cho Admin.**
* **Hoàn thiện tính năng Thêm/Xóa/Sửa Đánh giá cho User Interface.**
* **Phát triển các trang Lịch sử đọc và Lịch sử nạp coin (Admin Interface).**

**5. Kết luận**

* **Đánh giá Sprint so với mục tiêu:** Đạt mục tiêu.
* **Giải thích:** Sprint 5 đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu quan trọng nhất là xây dựng bộ khung quản trị hệ thống (Admin Interface). Các chức năng CRUD cốt lõi cho Tài khoản, Gói Coin, PromoCode và việc tích hợp các API nền tảng đã được hoàn thành, tạo ra một hệ thống quản trị ổn định.
* **Tổng kết:**
* **Thành công:** Nhóm đã tập trung cao độ và hoàn thành phần lớn các tính năng phía Admin. Việc tích hợp API Đăng nhập và Tiểu thuyết thành công giúp đảm bảo luồng dữ liệu và xác thực cho hệ thống. Chức năng Phân trang tiểu thuyết (cả Admin và User) cũng giúp cải thiện trải nghiệm người dùng cơ bản.
* **Công việc tồn đọng:** Các tính năng nâng cao hơn như luồng xử lý nhập PromoCode, các trang Lịch sử và tính năng Đánh giá của người dùng chưa kịp hoàn thành. Đây là các tính năng đòi hỏi logic phức tạp hơn và sẽ cần thêm thời gian để phát triển và kiểm thử.
* **Đánh giá chung:** Tiến độ Sprint 5 ổn định. Mặc dù còn một số hạng mục tồn đọng, các mục tiêu chính về xây dựng nền tảng quản trị đã được hoàn thành tốt. Sprint này tạo tiền đề vững chắc để phát triển các tính năng mở rộng cho cả người dùng và quản trị viên trong Sprint 6.