SPRING PLANNING

| Mã sprint | 7 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 04/11/2025 |
| Thời gian kết thúc | 11/11/2025 |

### 1. Mục tiêu Sprint

- Tập trung xây dựng và hoàn thiện các tính năng nâng cao trong trải nghiệm đọc truyện và các luồng kiếm tiền (monetization) trên ứng dụng di động.

- Triển khai các tính năng hỗ trợ đọc: Dịch thuật, Text to Speech, và các tùy chỉnh (Font chữ, Size chữ, Mở rộng miêu tả).

- Xây dựng luồng thanh toán và nạp tiền: Tích hợp Paypal, tính năng Nạp coin, và sử dụng PromoCode.

- Bắt đầu phát triển các tính năng cá nhân hóa và giữ chân người dùng: Lịch sử đọc, Bảng xếp hạng, Trang Profile, và Bookmark.

### 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-69 | APP- Dịch novel | Cao | 4 | Thiệu Khang | Done |
| US-73 | APP- Text-to-Speech | Cao | 4 | Thiệu Khang | Done |
| US-70 | APP-Chỉnh Font chữ | Cao | 3 | Thiệu Khang | Done |
| US-70 | APP- Chỉnh Size chữ | Cao | 3 | Thiệu Khang | Done |
| US-71 | APP- ẩn mở miêu tả | Cao | 2 | Thiệu Khang | Done |
| US-66 | APP - Nhập PromoCode | Cao | 4 | Thương | Done |
| US-60 | APP – Thanh toán paypal | Cao | 5 | Thương | Done |
| US-60 | APP – Nạp coin | Cao | 5 | Thương | Done |
| US-59 | APP – Lịch sử đọc | Cao | 3 | Hiến | To do |
| US-10 | APP – Trang Profile | Cao | 4 | Hiến | To do |
| US-09 | APP – Trang Ranking | Cao | 4 | Phước Khang | To do |
| US-58 | APP – Bookmark tiểu thuyết | Cao | 3 | Phước Khang | To do |

### 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện… |
| --- | --- | --- | --- |
| APP - DỊch tiểu thuyết | Thiệu Khang | 11/11/2025 | Kotlin, com.google.mlkit:translate (ML Kit) |
| APP - Tính năng Text to Speech | Thiệu Khang | 11/11/2025 | Kotlin, android.speech.tts.TextToSpeech (Native) |
| APP - Tính năng chỉnh sửa Font chữ | Thiệu Khang | 11/11/2025 | Kotlin, Typeface, SharedPreferences (Lưu cài đặt) |
| APP - TÍnh năng chỉnh sửa Size chữ | Thiệu Khang | 11/11/2025 | Kotlin, Typeface, SharedPreferences (Lưu cài đặt) |
| APP - Ẩn bớt và mở rộng miêu tả | Thiệu Khang | 11/11/2025 | Kotlin, TextView.maxLines (Logic cơ bản) |
| APP - Nhập PromoCode | Thương | 11/11/2025 | Kotlin, Retrofit (Gọi API xác thực) |
| APP – Thanh toán paypal | Thương | 11/11/2025 | Kotlin, Paypal SDK (Cần tích hợp) |
| APP – Nạp coin | Thương | 11/11/2025 | Kotlin, Retrofit (Gọi API cập nhật coin) |
| APP - Lịch sử đọc | Hiến | 11/11/2025 | Android Studio, Kotlin, ViewBinding/Compose |
| APP - Trang Profile | Hiến | 11/11/2025 | Kotlin, Retrofit (Tải/Cập nhật thông tin User) |
| APP – Trang Ranking | Phước Khang | 11/11/2025 | Kotlin, Retrofit, RecyclerView |
| APP – BookMark | Phước Khang | 11/11/2025 | Kotlin, Retrofit (API Thêm/Xóa Bookmark) |

### 4. Rủi ro và biện pháp

### Phần rủi ro cũ của bạn là cho Sprint 6. Dưới đây là các rủi ro mới phù hợp với các task của Sprint 7:

- Rủi ro: Task "Thanh toán Paypal" (US-60) của Thương rất phức tạp. Tích hợp SDK của bên thứ ba luôn tiềm ẩn lỗi, đặc biệt là luồng thanh toán cần môi trường Sandbox để thử nghiệm.

  - Biện pháp: Thương cần tập trung làm task này đầu tiên. Team backend phải đảm bảo API nhận callback từ Paypal đã sẵn sàng. Cần test kỹ các trường hợp thành công, thất bại, và hủy thanh toán.

- Rủi ro: Các task "To-do" (Lịch sử, Profile, Ranking, Bookmark) của Hiến và Phước Khang đều phụ thuộc 100% vào API từ backend.

  - Biện pháp: Hiến và Phước Khang cần xác nhận với team backend về sự sẵn sàng của các API này ngay từ ngày đầu tiên của Sprint để tránh bị block.

- Rủi ro: Task "Dịch tiểu thuyết" (US-69) của Thiệu Khang sử dụng ML Kit, yêu cầu người dùng phải "download model" dịch thuật. Nếu mạng yếu hoặc bộ nhớ đầy, tính năng có thể thất bại.

  - Biện pháp: Code cần xử lý (handle) các trường hợp lỗi này, hiển thị thông báo rõ ràng cho người dùng (ví dụ: "Không thể tải mô hình dịch, vui lòng kiểm tra kết nối mạng").

- Rủi ro: Task "Text-to-Speech" (US-73) của Thiệu Khang phụ thuộc vào các gói ngôn ngữ TTS được cài đặt trên điện thoại người dùng.

  - Biện pháp: Cần kiểm tra nếu ngôn ngữ (vd: Locale.US) không được hỗ trợ (LANG_NOT_SUPPORTED) và thông báo cho người dùng, thay vì để ứng dụng bị crash hoặc im lặng.

### 5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

- Bối cảnh (Context): Sprint 6 (giả định) đã hoàn thành các luồng giao diện người dùng (User Interface) cốt lõi và các tính năng cơ bản (như Home, Search, Categories, Đọc truyện, Đăng nhập/Đăng ký). Ứng dụng đã có một bộ khung hoàn chỉnh.

- Trọng tâm của Sprint 7: Sprint này sẽ là một sprint "tăng tốc" quan trọng, tập trung vào hai mảng chính:

- Tính năng nâng cao & Kiếm tiền (Monetization): Triển khai các tính năng giá trị cao, tạo sự khác biệt cho ứng dụng (Dịch, Text-to-Speech) và hoàn thiện luồng thanh toán (Paypal, Nạp coin, PromoCode).

- Tính năng cá nhân hóa (Personalization): Hoàn thiện các tính năng giữ chân người dùng còn tồn đọng (Lịch sử, Ranking, Profile, Bookmark).