SPRINT RETROSPECTIVE REPORT

Thông tin chung

Sprint số: 7

Thời gian Sprint: 1 tuần

Thành viên tham gia: 4

1. Điều gì đã làm tốt

- Tinh thần hợp tác tốt, các thành viên sẵn sàng hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn.

- Một số thành viên (Thương, T.Khang) đã hoàn thành xuất sắc 100% nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

2. Điều gì chưa tốt

- Vẫn còn 2/4 thành viên (P.Khang, Hiến) chưa hoàn thành 100% khối lượng công việc đã đăng ký, ảnh hưởng đến tiến độ chung của Sprint.

- Việc quản lý thời gian và ước tính khối lượng công việc (estimation) cho các task có vẻ chưa thật sự chính xác, dẫn đến trễ hạn.

3. Những cản trở gặp phải

- Thời gian sprint 1 tuần khá ngắn cho một số tính năng phức tạp.

- Các thành viên chưa hoàn thành task đã không thông báo sớm về các khó khăn gặp phải, khiến nhóm không kịp thời hỗ trợ.

4. Bài học rút ra

- Các thành viên trong nhóm cần nên chủ động lắng nghe và góp ý trong công việc để cải thiện hiệu năng làm việc.

5. Hành động cải tiến cho Sprint tiếp theo

- Các thành viên (đặc biệt là những người chưa hoàn thành 100%) cần chủ động quản lý thời gian và bám sát mục tiêu.

- Khi gặp trở ngại, cần chủ động báo cáo ngay lập tức để cả nhóm cùng tìm giải pháp, thay vì đợi đến cuối Sprint.

- Cần ước tính (estimate) công việc cẩn thận hơn ở Sprint Planning.

6. Nhận xét & Đánh giá thành viên

| Thành viên | Nhiệm vụ đảm nhận | Hoàn thành (%) | Điểm tự đánh giá | Nhận xét của nhóm | Điểm nhóm cho thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duy |  | 0% | 10 |  | 0 |
| Hiến | APP – Lịch sử đọc. APP – Trang Profile. | 0% | 10 |  | 0 |
| T.Khang | APP – Dịch tiểu thuyết. APP - Tính năng Text to Speech APP - Tính năng chỉnh sửa Font chữ APP - TÍnh năng chỉnh sửa Size chữ APP - Ẩn bớt và mở rộng miêu tả | 100% | 10 |  | 100 |
| P.Khang | APP – Trank Ranking. APP – BookMark tiểu thuyết | 0% | 10 |  | 0 |
| Thương | APP – Nhập PromoCode. APP – Thanh toán paypal. APP – Nạp coin | 100% | 10 |  | 100 |