SPRINT REVIEW

Thông tin chung

Sprint số: 7

Thời gian Sprint: 1 tuần

Thành viên tham gia: 4

1. Mục tiêu Sprint

- Tập trung xây dựng và hoàn thiện các tính năng nâng cao trong trải nghiệm đọc truyện và các luồng kiếm tiền (monetization) trên ứng dụng di động.

- Triển khai các tính năng hỗ trợ đọc: Dịch thuật, Text to Speech, và các tùy chỉnh (Font chữ, Size chữ, Mở rộng miêu tả).

- Xây dựng luồng thanh toán và nạp tiền: Tích hợp Paypal, tính năng Nạp coin, và sử dụng PromoCode.

- Bắt đầu phát triển các tính năng cá nhân hóa và giữ chân người dùng: Lịch sử đọc, Bảng xếp hạng, Trang Profile, và Bookmark.

2. Công việc đã hoàn thành

- APP - DỊch tiểu thuyết				(User Interface)

- APP - Tính năng Text to Speech			(User Interface)

- APP - Tính năng chỉnh sửa Font chữ			(User Interface)

- APP - TÍnh năng chỉnh sửa Size chữ			(User Interface)

- APP - Ẩn bớt và mở rộng miêu tả			(User Interface)

- APP - Input PromoCode				(User Interface)

- APP - Thanh toán Paypal				(User Interface)

- APP - Nạp coin					(User Interface)

3. Công việc chưa hoàn thành

- APP - Lịch sử đọc					(User Interface)

- APP - Trang Ranking 					(User Interface)

- APP - Trang Profile					(User Interface)

- APP - Bookmark tiểu thuyết				(User Interface)

4. Cập nhật Product Backlog (nếu có)

Các hạng mục công việc chưa hoàn thành trong Sprint 7 sẽ được ưu tiên và chuyển sang Sprint kế tiếp (Sprint 8) để tiếp tục phát triển, bao gồm:

- APP - Lịch sử đọc (User Interface)

- APP - Trang Ranking (User Interface)

- APP - Trang Profile (User Interface)

- APP - Bookmark tiểu thuyết (User Interface)

5. Kết luận

- Đánh giá Sprint so với mục tiêu: Hoàn thành một phần mục tiêu.

- Giải thích: Sprint 7 đã thành công trong việc triển khai các tính năng kỹ thuật phức tạp (TTS, Dịch) và các luồng kiếm tiền quan trọng (Paypal, Nạp coin). Tuy nhiên, các tính năng liên quan đến cá nhân hóa trải nghiệm người dùng (Profile, Lịch sử, Bookmark) đã không kịp hoàn thành.

- Tổng kết:

- Thành công: Nhóm đã hoàn thành xuất sắc các tính năng hỗ trợ đọc nâng cao và luồng thanh toán. Đây là những tính năng có giá trị cao, tạo sự khác biệt cho ứng dụng và đảm bảo khả năng kiếm tiền.

- Công việc tồn đọng: Toàn bộ các tính năng cá nhân hóa người dùng đều bị trễ và chưa hoàn thành.

- Đánh giá chung: Tiến độ Sprint 7 tốt ở các hạng mục phức tạp, nhưng có thể nhóm đã ước tính quá lạc quan về khối lượng công việc khi đưa cả các tính năng cá nhân hóa vào. Các hạng mục tồn đọng từ Phần 3 là rất quan trọng để giữ chân người dùng và sẽ được ưu tiên cao nhất trong Sprint 8.