SPRING PLANNING

| Mã sprint | 6 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 04/11/2025 |
| Thời gian kết thúc | 11/11/2025 |

### 1. Mục tiêu Sprint

- Tập trung xây dựng luồng trải nghiệm người dùng (User Interface) cốt lõi trên ứng dụng di động.

- Hoàn thiện các tính năng khám phá nội dung cơ bản, bao gồm: Trang Home, Trang Categories, và chức năng Tìm kiếm tiểu thuyết.

- Triển khai luồng đọc truyện hoàn chỉnh cho người dùng, từ Trang chi tiết tiểu thuyết đến Trang xem nội dung tiểu thuyết.

- Xây dựng tính năng xác thực cơ bản với việc hoàn thiện Trang Đăng nhập (User Interface).

### 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-06 | APP Trang Home | Cao | 4 | Thiệu Khang | Done |
| US-16 | APP Tìm kiếm tiểu thuyết | Cao | 4 | Thiệu Khang | Done |
| US-37 | APP Trang chi tiết tiểu thuyết | Cao | 4 | Thiệu Khang | Done |
| US-22 | APP Xem nội dung tiểu thuyết | Cao | 4 | Thiệu Khang | Done |
| US-8 | APP Trang Categories | Cao |  | Quốc Duy | Done |
| US-72 | APP Đăng ký | Cao | 3 | Thương | To do |
| US-72 | APP Đăng nhập | Cao | 3 | Thương | Done |
| US-05 | Trang Profile | Cao | 3 | Thương | Done |
| US-10 | Lịch sử đọc | Cao |  | Hiến | To do |
| US-59 | Trang Ranking | Cao | 4 | Phước Khang | To do |
| US-09 | Thêm/Xóa/Sửa đánh giá | Cao | 3 | Quốc Duy | Done |
| US-70 | Giao diện input promo code | Cao | 4 | Thương | Done |

### 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện… |
| --- | --- | --- | --- |
| APP - Trang Home | Thiệu Khang | 11/11/2025 | Android Studio, Kotlin, Retrofit, Glide, ViewPager2 |
| APP - Tìm kiếm tiểu thuyết | Thiệu Khang | 11/11/2025 | Android Studio, Kotlin, Retrofit, Gson |
| APP - Trang chi tiết tiểu thuyết | Thiệu Khang | 11/11/2025 | Android Studio, Kotlin, Retrofit, Glide, Gson |
| APP - Xem nội dung chương tiểu thuyết | Thiệu Khang | 11/11/2025 | Android Studio, Kotlin, Retrofit, Gson, Google ML Kit (Translate) |
| APP - Trang Categories | Quốc Duy | 11/11/2025 | Android Studio, Kotlin, Retrofit, Glide |
| APP - Thêm/Xóa/Sửa đánh giá | Quốc Duy | 11/11/2025 | Android Studio, Kotlin, Retrofit, Gson, ViewModel, LiveData |
| APP - Đăng ký/ Đăng nhập | Thương | 11/11/2025 | Android Studio, Kotlin, Retrofit, Glide, DataStore/SharedPreferences |
| APP - Trang Profile | Thương | 11/11/2025 | Android Studio, Kotlin, Retrofit, Gson |
| Giao diện input PromoCode | Phước Khang | 11/11/2025 | Android Studio, Kotlin, ViewBinding/Compose |
| APP - Lịch sử đọc | Thanh Hiến | 11/11/2025 | Android Studio, Kotlin, DataStore/SQLite, ViewModel |
| APP - Trang Ranking | Phước Khang | 11/11/2025 | Android Studio, Kotlin, Retrofit, Glide, Gson |

### 4. Rủi ro và biện pháp

### Phần rủi ro cũ của bạn tập trung vào Admin và API, nhưng các task "To do" hiện tại của Sprint 6 là về User App. Dưới đây là các rủi ro mới, phù hợp hơn:

- Rủi ro: Task "Thêm/Xóa/Sửa đánh giá" (Quốc Duy) là task tồn đọng từ sprint trước. Có rủi ro cao về việc tiếp tục trễ tiến độ nếu không xác định rõ nguyên nhân (ví dụ: API chưa sẵn sàng, logic phức tạp).

  - Biện pháp: Quốc Duy cần ưu tiên xử lý task này đầu tiên trong Sprint 6. Nếu gặp khó khăn về API hoặc logic, phải thông báo ngay cho cả nhóm (đặc biệt là team backend) để cùng giải quyết, tránh bị tắc nghẽn.

- Rủi ro: Task "Lịch sử đọc" (Thanh Hiến) đòi hỏi lưu trữ dữ liệu phía client (local storage). Nếu không thiết kế cẩn thận (dùng SharedPreferences, DataStore hay SQLite) có thể gây khó khăn cho việc đồng bộ hóa sau này.

  - Biện pháp: Thống nhất phạm vi của task. Trong Sprint 6, ưu tiên lưu trữ local (ví dụ: dùng DataStore hoặc SQLite) để ghi lại lịch sử đọc trên chính thiết bị đó. Việc đồng bộ hóa với tài khoản (nếu có) sẽ đưa vào backlog cho sprint sau.

- Rủi ro: Task "Trang Ranking" (Phước Khang) phụ thuộc 100% vào API từ backend. Nếu API cho chức năng Ranking chưa sẵn sàng hoặc trả về cấu trúc dữ liệu phức tạp, task này sẽ bị đình trệ.

  - Biện pháp: Phước Khang cần xác nhận với team backend về sự sẵn sàng của API Ranking (các tiêu chí xếp hạng: top view, top rating...) ngay từ ngày đầu tiên của Sprint.

- Rủi ro: Task "Giao diện input PromoCode" (Phước Khang) chỉ là phần UI. Task này sẽ không thể kiểm thử đầy đủ nếu API để xác thực và áp dụng PromoCode chưa hoàn thiện.

  - Biện pháp: Phước Khang (frontend) và team backend (hoặc thành viên phụ trách API PromoCode) cần trao đổi và thống nhất cấu trúc dữ liệu (payload) và các phản hồi (response) của API trước khi lập trình.

### 5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

Phần "Sprint Planning Update" cũ của bạn đang mô tả về Sprint 5. Chúng ta sẽ thay thế nó bằng một phần mô tả trọng tâm của Sprint 6:

- Bối cảnh (Context): Sprint 5 đã hoàn thành xuất sắc các luồng giao diện người dùng (User Interface) cốt lõi, bao gồm khám phá (Home, Search, Categories), đọc truyện (Chi tiết, Nội dung) và xác thực (Đăng nhập, Đăng ký, Profile). Ứng dụng đã có một bộ khung hoàn chỉnh.

- Trọng tâm của Sprint 6: Sprint này sẽ tập trung vào việc hoàn thiện các tính năng tương tác và bổ trợ quan trọng, chuyển ứng dụng từ trạng thái "có thể dùng" sang "hoàn thiện" để chuẩn bị cho việc kiểm thử cuối kỳ.

- Kế hoạch thực thi Sprint 6:

  - Ưu tiên 1 (Giải quyết tồn đọng): Hoàn thành dứt điểm task "Thêm/Xóa/Sửa đánh giá" (Quốc Duy) để đảm bảo tính năng tương tác hai chiều của người dùng.

  - Ưu tiên 2 (Tính năng người dùng): Triển khai các tính năng quan trọng còn lại: "Lịch sử đọc" (Thanh Hiến), "Trang Ranking" (Phước Khang) và "Giao diện input PromoCode" (Phước Khang).

  - Ưu tiên 3 (Kiểm thử tích hợp): Đảm bảo cả 4 tính năng "To do" đều được kết nối API thành công và kiểm thử kỹ lưỡng các trường hợp sử dụng (use case).