Phân trang tiểu thuyếtSPRINT REVIEW

Thông tin chung

Sprint số: 6

Thời gian Sprint: 1 tuần

Thành viên tham gia: 5

1. Mục tiêu Sprint

- Tập trung xây dựng luồng trải nghiệm người dùng (User Interface) cốt lõi trên ứng dụng di động.

- Hoàn thiện các tính năng khám phá nội dung cơ bản, bao gồm: Trang Home, Trang Categories, và chức năng Tìm kiếm tiểu thuyết.

- Triển khai luồng đọc truyện hoàn chỉnh cho người dùng, từ Trang chi tiết tiểu thuyết đến Trang xem nội dung tiểu thuyết.

- Xây dựng tính năng xác thực cơ bản với việc hoàn thiện Trang Đăng nhập (User Interface).

2. Công việc đã hoàn thành

- APP Trang Home				(User Interface)

- APP Tìm kiếm tiểu thuyết			(User Interface)

- APP Trang chi tiết tiểu thuyết			(User Interface)

- APP Xem nội dung tiểu thuyết		(User Interface)

- APP Trang Categories				(User Interface)

- APP Đăng nhập 				(User Interface)

- Trang Profile 					(User Interface)

- Thêm/Xóa/Sửa đánh giá			(User Interface)

- Trang Ranking 				(User Interface)

- Giao diện input promo code 			(User Interface)

3. Công việc chưa hoàn thành

- APP Đăng ký					(User Interface)

- Lịch sử đọc 					(User Interface)

4. Cập nhật Product Backlog (nếu có)

Dựa trên các công việc đã hoàn thành (Phần 2) và chưa hoàn thành (Phần 3), toàn bộ các hạng mục chưa hoàn thành của User Interface, cùng với toàn bộ các mục tiêu ban đầu của Admin Interface (từ Phần 1, do không có trong danh sách hoàn thành) sẽ được chuyển sang Sprint kế tiếp (Sprint 6).

5. Kết luận

- Đánh giá Sprint so với mục tiêu: Đạt mục tiêu.

- Giải thích: Sprint 5 đánh dấu sự chuyển dịch trọng tâm từ Web Admin (đã hoàn thiện) sang xây dựng ứng dụng phía người dùng (User App). Mục tiêu chính của Sprint này là xây dựng các luồng giao diện và trải nghiệm cốt lõi cho người dùng, và nhóm đã hoàn thành tốt mục tiêu này.

  - Tổng kết:

  - Thành công: Nhóm đã xây dựng thành công bộ khung cơ bản và quan trọng nhất cho User App. Người dùng đã có thể thực hiện luồng hoàn chỉnh: từ Khám phá (Trang Home, Categories, Tìm kiếm) đến Trải nghiệm (Chi tiết, Đọc nội dung) và Xác thực (Đăng nhập).

  - Công việc tồn đọng: Các công việc chưa hoàn thành (Đăng ký, Profile, Đánh giá...) chủ yếu là các tính năng bổ trợ và hoàn thiện trải nghiệm người dùng, không ảnh hưởng đến luồng "đọc" cốt lõi đã hoàn thành.

  - Đánh giá chung: Tiến độ Sprint 5 rất tốt. Việc hoàn thành các màn hình cơ bản của User App tạo một nền tảng vững chắc. Các hạng mục tồn đọng (từ Phần 3) là các tính năng cần thiết để hoàn thiện ứng dụng và sẽ được ưu tiên chuyển sang Sprint 6.