SPRING PLANNING

| Mã sprint | 8 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 11/11/2025 |
| Thời gian kết thúc | 18/11/2025 |

### 1. Mục tiêu Sprint

- Hoàn thiện và đưa vào hoạt động hệ thống tương tác cộng đồng cốt lõi, bao gồm các tính năng: Thêm/Sửa/Xóa bình luận, Bình luận bằng hình ảnh, và Like/Dislike bình luận.

- Triển khai các luồng kiếm tiền (monetization) quan trọng trên ứng dụng: Trạng thái chương (Lock/Unlock), Mua chương, Sử dụng Promocode và Xem lịch sử nhập code.

- Hoàn thành các tính năng cá nhân hóa và giữ chân người dùng đã bị trễ từ sprint trước: Trang Profile, Tính năng Bookmark, và Trang Ranking.

- Tích hợp API cho tính năng Đánh giá (Rating) tiểu thuyết.

### 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-63 | APP - Thêm/Sửa/Xóa bình luận | Cao | 3 | Thiệu Khang | Done |
| US-63 | APP - Bình luận hình ảnh | Cao | 3 | Thiệu Khang | Done |
| US-63 | APP - Like/Dislike bình luận | Cao | 3 | Thiệu Khang | Done |
| US-61 | APP - Trạng thái chương Lock/Unlock | Cao | 3 | Thiệu Khang | Done |
| US-61 | APP - Mua chương | Cao | 5 | Thiệu Khang Thương | Done |
| US-10 | APP - Trang Profile | Cao | 4 | Thương | Done |
| US-66 | APP - Sử dụng Promocode | Cao | 4 | Thương | Done |
| US-74 | APP - Xem Lịch sử nhập code | Cao | 4 | Thương | Done |
|  | Call API Rating | Cao | 5 | Quốc Duy | Done |
| US-58 | APP - BookMark tiểu thuyết | Cao | 3 | Phước Khang | Done |
| US-09 | APP - Trang Ranking | Cao | 4 | Phước Khang | Done |
| US-59 | APP – Lịch sử đọc | Cao | 3 | Thanh Hiến | Done |

### 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện… |
| --- | --- | --- | --- |
| APP - Thêm/Sửa/Xóa bình luận | Thiệu Khang | 18/11/2025 | - Kotlin Coroutines - Retrofit 2.9.0 - OkHttp 4.11.0 - RecyclerView - JSON |
| APP - Bình luận sử dụng hình ảnh | Thiệu Khang | 18/11/2025 | - OkHttp MultipartBody - Glide 4.16.0 - Android MediaStore - Retrofit |
| APP - Like/Dislike bình luận | Thiệu Khang | 18/11/2025 | - Kotlin Coroutines - Retrofit 2.9.0 - RecyclerView Adapter - Lifecycle-aware components |
| APP - Trạng thái chương Lock/Unlock | Thiệu Khang | 18/11/2025 | SharedPreferences, Room Database, Kotlin Sealed Classes, LiveData |
| APP - Mua chương | Thiệu Khang | 18/11/2025 | Retrofit 2.9.0, Kotlin Coroutines, Room Database, Payment Gateway SDK |
| APP - Trang Profile | Thương | 18/11/2025 | Glide 4.16.0, CircleImageView, RecyclerView, Material Design Components |
| APP - Sử dụng Promocode | Thương | 18/11/2025 | Retrofit 2.9.0, EditText validation, Kotlin Coroutines, AlertDialog |
| APP - Xem Lịch sử nhập code | Thương | 18/11/2025 | RecyclerView, Room Database, Retrofit 2.9.0, DiffUtil |
| Call API Rating | Quốc Duy | 18/11/2025 | Retrofit 2.9.0, Gson Converter, RatingBar widget, Kotlin Coroutines |
| APP - Tính năng BookMark tiểu thuyết | Phước Khang | 18/11/2025 | Room Database, LiveData, RecyclerView, Kotlin Coroutines, FAB (FloatingActionButton) |
| APP - Trang Ranking | Phước Khang | 18/11/2025 | RecyclerView, Retrofit 2.9.0, Glide 4.16.0, TabLayout, ViewPager2 |

### 4. Rủi ro và biện pháp

### Phần rủi ro cũ của bạn là cho Sprint 6. Dưới đây là các rủi ro mới phù hợp với các task của Sprint 7:

- Rủi ro: Khối lượng công việc  là rất lớn cho một Sprint 1 tuần, đặc biệt là công việc phân bổ không đồng đều. Hai thành viên Thiệu Khang và Thương đang chịu tải gần 80% công việc của Sprint, bao gồm các tính năng phức tạp nhất.

  - Biện pháp: Quốc Duy, Phước Khang và Thanh Hiến cần tập trung hoàn thành task của mình sớm. Ngay sau khi xong, cần chủ động hỗ trợ review code hoặc kiểm thử chéo (cross-test) các tính năng phức tạp của Thiệu Khang và Thương để giảm tải và đảm bảo chất lượng.

- Rủi ro: Hệ thống Bình luận (US-63) rất phức tạp. Task "Bình luận hình ảnh" yêu cầu xử lý upload file (Multipart) và "Like/Dislike" yêu cầu cập nhật UI tức thì, dễ phát sinh lỗi đồng bộ.

  - Biện pháp: Team backend phải đảm bảo API upload và API like/dislike hoạt động ổn định, trả về response rõ ràng. Thiệu Khang cần ưu tiên luồng này và test kỹ các trường hợp upload thất bại hoặc mạng chậm.

- Rủi ro: Task "Mua chương" (US-61) là một giao dịch tài chính quan trọng. Bất kỳ lỗi nào (ví dụ: trừ tiền người dùng nhưng không mở khóa chương) sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín ứng dụng.

  - Biện pháp: Thiệu Khang và Thương cần kiểm thử (test) cực kỳ kỹ lưỡng các kịch bản: Mua thành công, mua thất bại (không đủ tiền), mất kết nối internet giữa chừng, và đảm bảo dữ liệu được đồng bộ chính xác với Room Database.

- Rủi ro: Các task tồn đọng từ Sprint 7 (Profile, Ranking, Bookmark) được chuyển sang. Lý do chúng bị trễ có thể là do vướng mắc về API.

  - Biện pháp: Thương và Phước Khang cần xác nhận 100% với team backend rằng tất cả các API cho 3 tính năng này đã sẵn sàng và hoạt động ổn định ngay trong ngày đầu tiên của Sprint 8 để tránh bị chặn (block) một lần nữa.

### 5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

  Bối cảnh (Context): Sprint 7 (giả định) đã tập trung triển khai các tính năng kỹ thuật nâng cao và các luồng thanh toán đầu tiên (ví dụ: Paypal, Nạp coin). Tuy nhiên, do tập trung vào các task phức tạp này, một số tính năng quan trọng về cá nhân hóa (Profile, Ranking, Bookmark) đã không kịp hoàn thành.

  Trọng tâm của Sprint 8: Sprint này sẽ là một sprint "tăng tốc" và "hoàn thiện" với hai mục tiêu song song:

- Giải quyết nợ (Backlog): Hoàn thành dứt điểm các tính năng cá nhân hóa (Profile, Ranking, Bookmark) bị trễ từ Sprint 7 để hoàn thiện trải nghiệm người dùng cơ bản.

- Ra mắt tính năng giá trị cao: Triển khai đồng thời hai luồng tính năng mới có giá trị thương mại và tương tác cao, bao gồm:

  - Toàn bộ Hệ thống tương tác cộng đồng (Bình luận, Like/Dislike, Bình luận ảnh).

  - Hoàn thiện luồng kiếm tiền (Khóa/Mở khóa chương, Mua chương, Sử dụng Promocode).