SPRINT RETROSPECTIVE REPORT

Thông tin chung

Sprint số: 8

Thời gian Sprint: 1 tuần

Thành viên tham gia: 5

1. Điều gì đã làm tốt

- Hoàn thành 100% mục tiêu: Đây là thành công lớn nhất. Nhóm đã hoàn thành toàn bộ 11/11 hạng mục công việc đã đề ra, không có task nào bị tồn đọng.

- Giải quyết dứt điểm nợ kỹ thuật (backlog): Các tính năng quan trọng bị trễ từ Sprint 7 (Trang Profile, Ranking, Bookmark) đều đã được hoàn thành.

- Tinh thần hợp tác và hỗ trợ: Các thành viên đã phối hợp rất tốt. Ví dụ, việc (Thiệu Khang, Công Thương) cùng làm task "Mua chương" hay sự phân chia công việc rõ ràng đã giúp mọi người hoàn thành đúng hạn.

- Chất lượng công việc: Các tính năng phức tạp như hệ thống Bình luận (Thêm/Sửa/Xóa/Ảnh/Like) và luồng Mua chương/Promocode đã được hoàn thành trọn vẹn.

2. Điều gì chưa tốt

-   Ước tính (Estimation) vẫn còn chênh lệch: Mặc dù tất cả công việc đã hoàn thành, nhưng có thể một số task đã được ước tính (Story Points) chưa thật sự sát. Ví dụ, task "Mua chương" (5 điểm) và "Call API Rating" (5 điểm) có thể đã phức tạp và tốn nhiều nỗ lực hơn các task 3-4 điểm khác.

-   Áp lực cuối Sprint: Do thời gian sprint chỉ 1 tuần, có thể nhóm đã phải làm việc với cường độ cao vào những ngày cuối để đảm bảo tiến độ, thay vì trải đều công việc.

3. Những cản trở gặp phải

- Thời gian sprint ngắn: Khung thời gian 1 tuần là một áp lực rất lớn khi phải xử lý đồng thời cả backlog cũ và các tính năng mới phức tạp.

- Sự phức tạp của tính năng: Các luồng công việc liên quan đến tương tác (Bình luận) và thanh toán (Mua chương) đòi hỏi sự cẩn thận cao và tốn thời gian để kiểm thử.

4. Bài học rút ra

- Một kế hoạch Sprint (Sprint Planning) tốt, rõ ràng và sự quyết tâm của cả nhóm là yếu tố then chốt để hoàn thành 100% công việc.

- Việc giải quyết dứt điểm backlog cũ giúp nhóm lấy lại động lực và sự tự tin cho các sprint tiếp theo.

- Giao tiếp hiệu quả và hỗ trợ lẫn nhau là cực kỳ quan trọng, đặc biệt trong các sprint ngắn (1 tuần).

5. Hành động cải tiến cho Sprint tiếp theo

- Tiếp tục cải thiện kỹ năng Estimate: Trong Sprint Planning (Sprint 9), nhóm cần thảo luận kỹ hơn về độ phức tạp của từng task để đưa ra Story Point chính xác hơn.

- Phân chia task (Breakdown) nhỏ hơn: Đối với các tính năng lớn (ví dụ 5-8 điểm), cố gắng bẻ nhỏ chúng thành các task 2-3 điểm để dễ quản lý và hoàn thành hơn trong 1 tuần.

- Duy trì nhịp độ giao tiếp: Tiếp tục phát huy việc cập nhật tiến độ hàng ngày (Daily Scrum) để các thành viên có thể hỗ trợ nhau ngay khi có dấu hiệu chậm trễ, thay vì dồn áp lực về cuối.

6. Nhận xét & Đánh giá thành viên

| Thành viên | Nhiệm vụ đảm nhận | Hoàn thành (%) | Điểm tự đánh giá | Nhận xét của nhóm | Điểm nhóm cho thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duy | Call API Rating | 100% | 10 |  | 100 |
| Hiến | APP – Lịch sử đọc. | 0% | 10 |  | 0 |
| T.Khang | APP - Thêm/Sửa/Xóa bình luận APP - Bình luận sử dụng hình ảnh APP - Like/Dislike bình luận APP - Trạng thái chương Lock/Unlock APP - Mua chương | 100% | 10 |  | 100 |
| P.Khang | APP - Tính năng BookMark tiểu thuyết APP - Trang Ranking | 100% | 10 |  | 100 |
| Thương | APP - Mua chương APP - Trang Profile APP - Sử dụng Promocode APP - Xem Lịch sử nhập code | 100% | 10 |  | 100 |