SPRINT REVIEW

Thông tin chung

Sprint số: 8

Thời gian Sprint: 1 tuần

Thành viên tham gia: 5

1. Mục tiêu Sprint

- Hoàn thiện và đưa vào hoạt động hệ thống tương tác cộng đồng cốt lõi, bao gồm các tính năng: Thêm/Sửa/Xóa bình luận, Bình luận bằng hình ảnh, và Like/Dislike bình luận.

- Triển khai các luồng kiếm tiền (monetization) quan trọng trên ứng dụng: Trạng thái chương (Lock/Unlock), Mua chương, Sử dụng Promocode và Xem lịch sử nhập code.

- Hoàn thành các tính năng cá nhân hóa và giữ chân người dùng đã bị trễ từ sprint trước: Trang Profile, Tính năng Bookmark, và Trang Ranking.

- Tích hợp API cho tính năng Đánh giá (Rating) tiểu thuyết.

2. Công việc đã hoàn thành

- APP - Thêm/Sửa/Xóa bình luận			(User Interface)

- APP - Bình luận sử dụng hình ảnh			(User Interface)

- APP - Like/Dislike bình luận				(User Interface)

- APP - Trạng thái chương Lock/Unlock		(User Interface)

- APP - Mua chương					(User Interface)

- APP - Trang Profile					(User Interface)

- APP - Xem Lịch sử nhập code			(User Interface)

- Call API Rating 					(User Interface)

- APP - Tính năng BookMark tiểu thuyết		(User Interface)

- APP - Trang Ranking					(User Interface)

3. Công việc chưa hoàn thành

- APP – Lịch sử đọc					(User Interface)

4. Cập nhật Product Backlog (nếu có)

- Sprint 8 đã hoàn thành xuất sắc các hạng mục công việc được ưu tiên chuyển sang từ Sprint 7, bao gồm:

- APP - Trang Ranking 		(User Interface)

- APP - Trang Profile 		(User Interface)

- APP - Bookmark tiểu thuyết 	(User Interface)

- Tất cả các hạng mục công việc mới được lên kế hoạch cho Sprint 8 (như hệ thống Bình luận, Mua chương, Promocode...) đều đã được hoàn thành.

- Công việc nào bị tồn đọng từ Sprint 8 cần chuyển sang Sprint kế tiếp.

5. Kết luận

- Đánh giá Sprint so với mục tiêu: Hoàn thành xuất sắc mục tiêu.

- Giải thích: Sprint 8 đã thành công 100% trong việc hoàn thành tất cả các hạng mục công việc đã đề ra. Nhóm không chỉ hoàn thành các tính năng mới phức tạp (hệ thống bình luận, luồng mua chương) mà còn giải quyết dứt điểm các tính năng cá nhân hóa quan trọng (Profile, Ranking, Bookmark) bị trễ từ sprint trước.

- Tổng kết:

  - Thành công: Nhóm đã giữ đúng cam kết và hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc của Sprint. Việc ra mắt đồng thời các tính năng tương tác (bình luận) và kiếm tiền (mua chương, promocode) tạo ra giá trị lớn và tức thời cho sản phẩm.

  - Công việc tồn đọng: Không có.

  - Đánh giá chung: Tiến độ Sprint 8 cực kỳ tốt, thể hiện khả năng quản lý và tập trung cao của nhóm. Sprint đã hoàn thành trọn vẹn mục tiêu đề ra.